ALTCHAT

ALTCHAT_IMPLEMENTATION_GUIDE_V1

Ordem de implementacao, instalacao, sprints e checklist do MVP

Definicao congelada: AltChat e um framework de conversacao Client/Server. O servidor decide o fluxo; o client apenas executa instrucoes.

# 1. Objetivo

Este guia define como transformar o Developer Kit atual em uma V1 MVP utilizavel por um cliente piloto.

# 2. Stack recomendada

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Backend | Node.js 20 + Express + TypeScript |
| Frontend | React + Vite + TypeScript |
| Banco | PostgreSQL |
| ORM | Prisma |
| Cache futuro | Redis |
| Storage | S3 compativel / MinIO |
| Deploy | Docker Compose para MVP |

# 3. Instalacao local do kit atual

unzip ALTCHAT_V1_DEV_KIT_COMPLETO.zip
cd altchat-v1-dev-kit
npm install
npm run install:all
npm run dev

Frontend: http://localhost:5173
Backend:  http://localhost:4300/health

# 4. Estrutura final de projeto recomendada

altchat
├── apps
│   ├── api              # Backend API
│   ├── console          # Server Console
│   └── demo             # Demo app opcional
├── packages
│   ├── client           # Web component / JS SDK
│   ├── react            # React SDK
│   ├── protocol         # Tipos ACPP/AIP compartilhados
│   └── ui               # Componentes visuais
├── prisma
│   ├── schema.prisma
│   └── migrations
├── docker-compose.yml
└── docs

# 5. Sprint 1 - Fundacao tecnica

| Entrega | Descricao | Pronto quando |
| --- | --- | --- |
| Monorepo | Organizar apps/packages | npm install e build funcionando |
| Protocol package | Tipos ACPP/AIP compartilhados | Backend e frontend importam mesmos tipos |
| Prisma/Postgres | Persistencia basica | sessions/events gravados no banco |
| Env config | Variaveis por ambiente | .env.example documentado |

# 6. Sprint 2 - Client MVP

| Entrega | Descricao | Pronto quando |
| --- | --- | --- |
| Render commands | Executar comandos AIP | show_message, input, buttons, form |
| ACPP theme | Aplicar configuracao visual | titulo, cores, tamanho |
| Session lifecycle | Criar e manter sessao | refresh nao perde sessao quando persistSession true |
| Error handling | Exibir erro amigavel | falha de API aparece no client |

# 7. Sprint 3 - API e seguranca

| Entrega | Descricao | Pronto quando |
| --- | --- | --- |
| API Keys | Criar/validar chaves | requests sem chave falham |
| Tenant isolation | Filtrar por tenant | nao vaza dados entre tenants |
| Rate limit | Proteger endpoints | 429 em excesso |
| Audit logs | Registrar admin/actions | acoes aparecem no log |

# 8. Sprint 4 - Server Console MVP

| Tela | Funcoes |
| --- | --- |
| Dashboard | Sessoes abertas, eventos, erros, volume |
| Clients | Criar client, editar ACPP, ativar/desativar |
| Sessions | Pesquisar, ver historico, encerrar |
| Events | Inspecionar payloads |
| API Keys | Criar, revogar, rotacionar |
| Test Console | Simular eventos e ver comandos |

# 9. Sprint 5 - SDK embutivel

<script src="https://cdn.altchat.io/v1/altchat.js"></script>
<script>
  AltChat.init({
    tenantId: "tenant_demo",
    clientId: "default",
    endpoint: "https://api.altchat.io/api/v1",
    apiKey: "public_client_key"
  });
</script>

O SDK deve criar iframe ou web component isolado para evitar conflito de CSS com a aplicacao hospedeira.

# 10. Docker Compose MVP

version: "3.9"
services:
  postgres:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_USER: altchat
      POSTGRES_PASSWORD: altchat
      POSTGRES_DB: altchat
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data

  api:
    build: ./apps/api
    environment:
      DATABASE_URL: postgresql://altchat:altchat@postgres:5432/altchat
      PORT: 4300
    ports:
      - "4300:4300"
    depends_on:
      - postgres

  console:
    build: ./apps/console
    ports:
      - "5173:80"
    depends_on:
      - api

volumes:
  pgdata:

# 11. Checklist de V1 MVP

| Item | Obrigatorio para MVP |
| --- | --- |
| ACPP v1 aplicado no client | Sim |
| AIP v1 com comandos principais | Sim |
| Sessoes persistidas | Sim |
| Eventos persistidos | Sim |
| API Key | Sim |
| Console de sessoes/eventos | Sim |
| Client embutivel basico | Sim |
| Upload de arquivo | Desejavel |
| Flow Designer visual | Nao, V2 |
| IA | Nao, V3 |

# 12. Criterios de aceite

Um cliente piloto deve conseguir embutir o client, iniciar sessao, enviar inputs, receber comandos, preencher formulario, acompanhar eventos no console e manter os dados persistidos apos reiniciar a API.

# 13. Proximos passos apos MVP

Construir designer visual de fluxos, SDK React oficial, temas avancados, billing, multi-ambiente, analytics e webhooks avancados.